**REPORTE DE CAMBIOS**

**Nombre del Proyecto:** Desarrollo de aplicativo web que digitalice procesos notariales y gestione firmas digitales a documentos para la Notaria AOV

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID de Cambio** | **Fecha de Solicitud** | **Tipo de Cambio** | **Descripción** | **Solicitado por** | **Aprobado por** | **Comentarios** | **Fecha Aprobado/Rechazado** | **Estado** |
| RC-001 | 18/04/2022 | Análisis | Contratación de un analista y reasignación de responsabilidades para cumplir con la fecha de entrega de los requerimientos | Clever Salvador Quispe | N/A | No se encontró personal capacitado que se ajuste al presupuesto | 23/04/2022 | Rechazado |
| RC-002 | 20/04/2022 | Diseño | Modificar el tipo de fuente de las letras y escoger colores no tan intensos que tengan una tonalidad más acorde al tipo de negocio | Notaria AOV | Meléndez Guadalupe, Helder | Se modificará la tonalidad de colores elegidos a unos más acordes al negocio | 23/04/2022 | Aceptado |
| RC-003 | 21/04/2022 | Diseño | Modificar el diseño del mockup y revisar los iconos utilizados por unos más universales e intuitivos para el usuario | Notaria AOV | Meléndez Guadalupe, Helder | Se modificará los iconos implementados en la página web a unos más universales e intuitivos- | 23/04/2022 | Aceptado |
| RC-004 | 23/04/2022 | Diseño | Modificar la página web a un diseño responsive (adaptable a dispositivos móviles) | Notaría AOV | Meléndez Guadalupe, Helder | Se convertirá la página web a uno adaptable a dispositivos móviles | 26/04/20022 | Aceptado |